به نام خدا

برنامه كاري ارتقاء سايت عماد - 12 خرداد 1390

كارهاي انجام شده

- جلسه بررسي نيازهاي سايت

- طراحي نماي شماتيك صفحه اول سايت

- محاسبه هزينه و زمان برنامه‌نويسي بر اساس نيازها

كارهاي عماد

- بررسي نماي شماتيك صفحه اول و نهايي‌سازي

- تهيه فرم درخواست نمايشگاه

- تهيه فرم درخواست نمايندگي

- تهيه فهرست نمايندگي‌ها

- تهيه فرمت اطلاعات بخش سير مطالعاتي

- بررسي اتودهاي گرافيست و انتخاب تم نهايي

كارهاي گرافيست

- طراحي چند اتود اوليه براي صفحه اول سايت بر اساس نماي شماتيك نهايي‌شده

- طراحي نهايي و كامل گرافيك صفحه اول سايت

- طراحي تغييرات مورد نياز براي صفحات داخلي سايت

كارهاي برنامه‌نويس

- اعمال گرافيك نهايي‌شده در سايت	-/000/000/2 ريال

- بخش اخبار	-/000/000/1 ريال

- پرفروش‌ترين‌ها به تفكيك فصل	-/000/000/1 ريال

- گزارش تصويري همراه با آرشيو	-/000/000/2 ريال

- بخش‌هاي نقد كتاب، مسابقه و نمايندگي‌ها	-/000/000/1 ريال

- فرم‌هاي درخواست نمايندگي و نمايشگاه	-/000/500/1 ريال

- بخش گفتگو و مصاحبه	-/000/000/1 ريال

- امكان سفارش كتاب بدون عضويت	-/000/000/1 ريال

- امكان اضافه كردن پرفروش‌هاي غير سايت	-/000/000/2 ريال

جمع هزينه‌هاي برنامه‌نويسي	-/000/500/12 ريال

نماي شماتيك ارسالي را بررسي و اصلاح فرموده و سپس تحويل گرافيست نماييد. اتودهاي گرافيست را بررسي نموده و كار نهايي گرافيست را براي قرار گرفتن در سايت در فرمت PSD به صورت لايه‌لايه براي برنامه‏نويس ايميل كنيد. گرافيك در يك هفته قابل نصب در سايت مي‏باشد. امّا برنامه‏نويسي ساير بخش‌ها دو هفته زمان نياز دارد.

سيدمهدي موسوي موشَّح