شرح فني

پروژه‏ي توليد نرم‏افزار مقالات زن‏پژوهي

اين پروژه از زمان تصويب آن در مدت 300 روز مبتني بر موارد فني ذيل‏الذكر انجام خواهد شد:

فاز اول

1. هم‏زمان با فيش‏نويسي و تهيه‏ي محتوا، بانك اطلاعات لازم جهت نگهداري اطلاعات مقالات و صفحات ورود اطلاعات و ويرايش به شرح ذيل طراحي خواهد شد.

Table: allArticles	جهت نگهداري اطلاعات اصلي مقالات

Fields:

cod	Long Integer	كد مقاله

onvan	Text	عنوان مقاله

author	Text	نويسنده مقاله

pauthor	Text	Book: نام نويسنده اصلي كتاب

translater	Text	مترجم مقاله

BookName	Text	Book: نام كتاب

magazine	Text	Book: كد مرتبط با ناشر   Magazine: كد مرتبط با نام نشريه

number	Text	Magazine: شماره‏ي نشريه

mosalsal	Text	Book: صفحات  تعداد Magazine: شماره‏ي مسلسل

page	Text	شماره‏ي صفحه - آدرس مقاله

tarikh	Text	تاريخ نشر

keyword	Text	كليدواژه‏ها

subject	Text	كد مرتبط با موضوعات

language	Text	كد مرتبط با زبان

BooArt	Text	Book: 1  Magazine: 2

NotCompelete	Yes/No	اگر ركورد ناقص باشد ثبت مي‏شود

Table: allBooks	جهت نگهداري نام كتاب‏ها

cod	Long Integer	كد ارجاع در مقاله

title	Text	عنوان

Table: allComm	جهت نگهداري متن چكيده مقالات

cod	Long Integer	كد ارجاع در مقاله

title	Memo	متن چكيده

Table: allKeyword	جهت نگهداري كليدواژه‏ها به تفكيك

cod	Long Integer	كد

title	Text	كليدواژه‏ها

Table: allLanguages	جهت نگهداري زبان‏ها

cod	Long Integer	كد ارجاع در مقاله

title	Text	عنوان

Table: allMagazine	جهت نگهداري نام نشريات

cod	Long Integer	كد ارجاع در مقاله

title	Text	عنوان

Table: allMozoo	جهت نگهداري موضوعات مقالات

cod	Long Integer	كد ارجاع در مقاله

title	Text	عنوان

Table: allPublisher	جهت نگهداري نام ناشرين

cod	Long Integer	كد ارجاع در مقاله

title	Text	عنوان

2. به دليل اين‏كه منبع مقالات مي‏تواند كتاب يا نشريه باشد، بعضي از Field ها دو وضعيتي مي‏باشند.

3. نرم‏افزار ورود اطلاعات، به دليل اين‏كه حجم عظيمي از اطلاعات بايد در محل‏هايي غير از دفتر مطالعات وارد كامپيوتر شود، به صورت Single و غير Web based نوشته خواهد شد. به اين ترتيب محقق مي‏تواند با استفاده از notebook شخصاً اطلاعات را در همان محل وارد بانك نمايد.

فاز دوم

4. اما نرم‏افزار ويرايش و نمايش به صورت شبكه نوشته مي‏شود.

5. اين نرم‏افزار بر اساس زبان VB Script و با استفاده از SQL server نوشته خواهد شد و داراي comment و توضيح كافي و به صورت document شده خواهد بود، تا هزينه‏ي ويرايش‏ها و اصلاحات بعدي كاهش يابد.

6. بخش نمايش براي اينترنت طراحي مي‏شود كه ويژگي‏هاي ذيل را خواهد داشت:

1. موضوعات بر اساس حروف الفبا ديده شوند.

2. تعداد مقالات موجود تحت هر موضوع نمايش داده شود.

3. موضوعات به صورت درختي و تزاروسي طراحي شوند.

4. با انتخاب هر موضوع مقالات تحت آن با اطلاعات كامل نمايش داده شوند.

5. اگر مقاله اسكن شده است، آيكني براي ديدن تصوير آن نمايان شود.

6. اگر متن مقاله تايپ شده و موجود است، آيكني براي دسترسي وجود داشته باشد.

7. بتوان در موضوعات به آساني جستجو كرد.

9. جستجوي پيشرفته‏ي تركيبي وجود داشته باشد.

10. نسخه‏ي مناسب چاپ براي همه‏ي بخش‏ها موجود باشد.

11. در جستجوي تركيبي، علامت «+» به معناي اپراتور منطقي AND بوده و حرف «و» به همين معنا، لاكن با حفظ ترتيب مي‏باشد.

12. حرف عطف «يا» نيز به معناي OR مي‏باشد.

13. عدم استفاده از اين نشانه‏ها ميان كلمات، به معناي اپراتور منطقي OR نمي‏باشد و يكپارچه و «عبارت» بودن كلمات جستجو را مي‏رساند.

14. اگر كاربر بخواهد كلمات «و» و «يا» را استفاده نمايد بدون اين‏كه اپراتور باشند، از گيومه استفاده خواهد كرد.

15. كاربر بايد بتواند با انتخاب گزينه‏اي مشخص نمايد كه تنها به دنبال كلمات كامل است. يعني كلماتي كه جزيي از كلمه‏ي ديگر نباشند (مثلاً اگر «زن» را جستجو كرد، فيش‏هاي مربوط به «زنا» را براي او نياورد). در عين حال نبايد اين كار باعث شود كلمات همراه با نشانه‏هاي زبان فارسي، مانند نشانه‏هاي جمع، يا ضماير ملكي حذف شود (مثلاً اگر «زن» را برگزيد، اگر  «زنا» را نمي‏آورد، طوري نباشد كه «زنان» را نيز نياورد! اين را بياورد، يعني «ان» را بشناسد  و از آن عبور كند).

16. تا هر مرحله و هر ميزان امكان تركيب وجود داشته باشد.

17. در جستجوي پيشرفته بايد كاربر بتواند بر اساس تاريخ، پديدآورنده، مترجم، موضوع و منبع جستجو انجام دهد.

18. امكان جستجوي تركيبي در چكيده‏ها نيز بايد وجود داشته باشد.

19. واردكننده‏ي اطلاعات مي‏تواند با «محرمانه» كردن بعضي از ركوردها نمايش آن‏ها را در سايت ممتنع سازد.

7. خروجي‏ها و گزارش‏گيري‏هاي ذيل بر روي سايت قابل دريافت باشد:

1. فهرست مقالات اخذشده از كتاب‏ها

2. فهرست مقالات گرفته شده از نشريه‏ها

3. فهرست مقالات گرفته شده از يك ناشر خاص

4. فهرست مقالات گرفته شده از يك كتاب خاص

5. فهرست مقالات گرفته شده از يك نشريه‏ي خاص

6. فهرست مقالات در يك زبان خاص (فارسي، عربي يا انگليسي)

7. فهرست كليدواژه‏هاي مقالات و امكان دسترسي به مقالات از طريق آن‏ها

8. فهرست كامل موضوعات

ــ امكان كم و زياد كردن «دامنه» در همه‏ي موارد موجود باشد.

فاز سوم

8. بعد از راه‏افتادن سايت، همه‏ي اطلاعات بر روي CD با امكانات ذيل عرضه مي‏گردد.

1. امكان اضافه كردن بعضي از مقالات در بخشي با عنوان Favorite براي مراجعات بعدي وجود داشته باشد.

2. با استفاده از Active X و يا DLL امكان جستجو وجود داشته باشد.

3. بر روي CD كه طبيعتاً استفاده از SQL server ممكن نمي‏باشد، اطلاعات در فرمت‏هايي نگهداري شوند كه به سادگي قابل كشف و ضبط و استفاده در نرم‏افزاري ديگر نباشند.

4. در عين حال، امكان گرفتن خروجي‏هايي از بخش‏هايي از اطلاعات در برنامه وجود داشته باشد.

5. هر مقاله داراي كدي منحصر به فرد باشد كه كاربر نيز آن را ببيند و در صورت ضرورت بتواند به همان مقاله مراجعه كند.

6. اين كد با كد مقالات روي سايت يكسان باشد كه در صورت در دسترس نبودن CD بتواند به سايت مراجعه نموده و مقاله‏ي مورد نظر خود را ملاحظه كند.

7. موضوعات به صورت درختي و تزاروسي قابل مشاهده باشند.

8. امكان گرفتن خروجي از Favorite برنامه وجود داشته باشد، تا در دستگاه ديگري دوباره Import شود، يا با تعويض ويندوز يا نصب مجدد برنامه بتوان از آن اطلاعات قبلي استفاده نمود.

9. نرم‏افزار مذكور بر روي CD بايد بتواند در تمام انواع ويندوز كار نمايد، بدون وابستگي به نوع خاصي از Character set ويندوز.

10. برنامه بايد داراي قابليت نصب آسان باشد. 